**Le RETEX du projet**

# Description

Le Retour d’Expérience (appelé aussi RETEX ou REX) est une démarche visant à détecter et analyser les anomalies, les écarts et tout événement, qu’il soit positif ou négatif, en recherchant les causes et en retirant des enseignements. Il contribue à l'amélioration des pratiques et à l'apprentissage par la réflexion qui est portée sur l'action.

# Mise en œuvre

Réunissez votre groupe de projet. Désignez une personne pour animer cette réunion. Écoutez-vous. N’hésitez pas à faire plusieurs « rubrique » par critère si nécessaire.

**En fin de séance, vous déposerez obligatoirement ce document sur moodle. Ce travail n’est pas noté mais l’absence d’un dépôt peut engendrer une grande colère de la part du responsable de la ressource !!!! Vous êtes prévenus !**

Renseigner le tableau suivant :

Groupe évalué : C1 Groupe évaluateur (client) :

Nom du groupe : Nom du groupe :

Nom des membres : Nom des membres :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Critèrete | OUI /NON | Analyse des causes (positive ou négative) | Amélioration, Eléments à retenir (à capitaliser) |
| Le client est-il satisfait du produit ? | OUI | Le cahier des charges est respectés, pas de mode sombre. Quelque warning sur leur html, leur sémentique est cohérente. | Tenter de faire un théme sombre.  Régler les derniéres erreurs de W3C. |
| L'ensemble des objectifs a-t-il été atteint ? | OUI | - le responsive reste à faire. | S’embéter a faire le responsive le prochaine fois. |
| Les délais fixés ont-ils été respectés ? | OUI | A 15 min près mais oklm (bone estimation du temps). |  |
| La qualité du produit est-il à la hauteur des attentes ? | OUI | Pour un premier grand projet on s’en est bien sortis. |  |
| Critère | OUI/NON | Analyse des causes (positive ou négative) | Amélioration, Eléments à retenir (à capitaliser) |
| Les tests du produit étaient-ils adaptés, suffisants ? | OUI | Les test on suffits a evaluer les différentes demandes du cahier es charges.  Manque de test formel pour le responsive design. | Mieux présiser « responsive design » dans e cahier des charges. |
| Les moyens mis en œuvre (matériels, outils logiciels, outils de communication) étaient-ils adaptés ? | Oui | Oui | Il faudrait peut étre songer à utiliser github |
| La coordination des actions entre acteurs a-t-elle été optimale ? | Oui | Bonne comunication et entraide |  |
| L'organisation et les modes de fonctionnement de l’équipe ont-ils évolués pendant le projet. | Oui | Les plus avancés ont aidé les personnes en retard, des périodes en commun notament lors du rapport. |  |